附件2

弥兴镇“十四五”农村无害化卫生户厕改造建设任务分解表

| 村委会 | 农村卫生厕所改造建设计划数（座） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类型 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合计 |
| 弥兴村 | 卫生户厕 | 65 | 110 | 75 | 75 | 75 | 400 |
|  | 卫生公厕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 官庄村 | 卫生户厕 | 65 | 110 | 75 | 75 | 75 | 400 |
|  | 卫生公厕 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 上屯村 | 卫生户厕 | 65 | 110 | 75 | 75 | 75 | 400 |
|  | 卫生公厕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大村村 | 卫生户厕 | 65 | 110 | 75 | 75 | 75 | 400 |
|  | 卫生公厕 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 朱街村 | 卫生户厕 | 40 | 80 | 50 | 50 | 50 | 270 |
|  | 卫生公厕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 小苴村 | 卫生户厕 | 65 | 170 | 130 | 130 | 130 | 625 |
|  | 卫生公厕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 大苴村 | 卫生户厕 | 70 | 160 | 120 | 120 | 120 | 590 |
|  | 卫生公厕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 红梅村 | 卫生户厕 | 65 | 150 | 100 | 100 | 100 | 515 |
|  | 卫生公厕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合 计 | 卫生户厕 | 500 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 3600 |
|  | 卫生公厕 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |