姚安县住房和城乡建设局2023年预算姚安县智慧城乡环卫一体化项目重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

姚安县智慧城乡环卫一体化项目

二、立项依据

姚发改地区〔2017〕187号（姚安县发展和改革局关于《姚安县智慧城乡环卫一体化项目建议书请示》的批复）

三、项目实施单位

姚安县住房和城乡建设局

四、项目基本概况

姚安县智慧城乡环卫一体化建设项目计划总投资3722.3万元。为改扩建项目，属于市政工程—垃圾处理领域。本项目建设内容位于姚安县境内，包括姚安县县城及栋川镇、光禄镇、前场镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇、适中乡、大河口乡8个乡镇城乡环卫一体化工程建设，分两期工程实施：一期实施内容为城镇、村庄区域道路保洁及城乡区域垃圾收集、运输；二期实施内容为中转站、全县智慧环卫监管平台的建设，具体包括：建立“一个平台、两个中心”的智慧环卫平台，提升姚安县环卫作业智能化管理水平，构建“姚安县环卫智慧管理平台”，使姚安县环卫管理直接上升至信息化水平。

五、项目实施内容

姚安县县城及光禄镇、前场镇、弥兴镇、太平镇、官屯镇、适中乡、大河口乡8个乡镇41个行政村635个村民小

组，覆盖人口约15.3万人，城乡环卫一体化工程建设，分两期工程实施。

一期建设运营内容为：姚安县城乡环卫系统构建，工作内容为优化和完善城镇、村庄区域道路保洁系统，健全城乡的垃圾收集、运输、处置系统。一期首先计划纳入智慧城乡环卫一体化项目运营范围为栋川（含县城）、光禄、太平3个乡镇21个村（居）委会。

二期建立环卫调度指挥中心，提升姚安县环卫作业智能化管理水平，使姚安县环卫管理直接上升至信息化水平。对姚安县环卫管理工作进行全面问题访问与解决方案执行。拟实施内容为：全县环卫调度指挥中心、光禄镇垃圾中转站以及大河口、前场、适中垃圾热解站的建设，及官屯镇、弥兴镇5个乡镇环卫一体化PPP项目运营。

六、资金安排情况

2021年预算资金600万元，2022年预算资金716万元，2023年预算资金700万元。

七、项目实施计划

本项目可研估算静态总投资为人民币参仟柒佰贰拾贰万叁仟元（小写：￥37，223，000.00元），其中一期计划投资人民币贰仟伍佰肆拾叁万柒仟柒佰元（小写：￥25，437，700.00元），二期计划投资人民币壹仟壹佰柒拾捌万伍仟叁佰元（小写：11，785，300.00元），考虑本项目含有部分存量资产，调整项目投资和项目建设期利息，本项目调整后动态投资额估算为人民币肆仟贰佰叁拾肆万贰仟贰佰元整（小写：￥42，342，200.00元）。

八、项目实施成效

有效改善城乡人居环境、卫生面貌和人民群众的生活条件,全面开展城乡环卫一体化工程建设，通过城乡联动，以城镇带动农村，提高环境卫生管理能力，有效解决城乡垃圾收运系统问题，改变人居环境“脏、乱、差”的局面，净化洁化美化人居环境，促进社会经济协调发展。