姚安县农业农村局2024年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2023年高标准农田建设补充项目资金。

二、立项依据

　　姚农请〔2023〕60号《姚安县农业农村局关于2021年高标准农田建设结余资金用于2023年高标准农田建设补充项目的请示》

三、项目实施单位

姚安县农业农村局。

1. 项目基本概况

新建高标准农田490亩。

1. 项目实施内容

新建灌排渠道2.3公里，安装闸门7道及配套工程措施；建设机耕道1条，总长0.2公里。

六、资金安排情况

资金安排146万元。

七、项目实施计划

2024年1月完成项目前期工作，2024年3月开工建设，7月完成竣工验收并投入使用。

八、项目实施成效

项目区年增加收入11万元，实现农民人均纯收入增加137.5元，提升机械耕作化率95%，年节约水量1.5万立方米。